南京禄口国际机场空港科技有限公司

科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程

招标文件

招标编号：KG2025-G010-ZB02

招标人：南京禄口国际机场空港科技有限公司

地址：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼

2025年9月
目  录

第一章招标文件	3

第二章投标人须知	6

第三章评分办法	10

第四章合同签订	11

第五章投标文件格式	12

- 第一章 招标文件

- 项目名称

科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程劳务施工

- 项目简介

2.1建设地点：内蒙古自治区科尔沁右翼前旗德伯斯镇。

2.2项目概况：建设A1 级通用机场，飞行区等级 2B。本期新建一条长1200米、宽 23米的跑道，一条长88米,宽12米直行滑道，长76.5米、宽 74.5米的停机坪，B类机位2个,配套建设空管工程等设施。本次招标内容为空管工程。

2.3招标范围：包括航管工程、气象工程、通信工程安装调试服务。

其中航管工程包含VHF地空通信系统、数字中转台系统、记录仪设备、时钟系统、广播扩音机、UPS电源、塔台集中控制桌等安装及调试；气象工程包含自动气象观测站、华北地区气象信息共享系统（机场端）、配套气象站基础安装、电缆光缆敷设等等；通信工程包含场区通信井安装、通信管道安装、光缆电缆敷设等等；具体详见招标清单。

2.4服务期限：

合同签订后 30 日内完工或者按照甲方另行约定的期限。

2.5质量要求：满足设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格。

2.6最高投标限制总价：人民币壹佰壹拾伍万元整（¥1150000.00元）；

投标人的投标总报价大于最高投标限价的将否决其投标；

- 项目要求

3.1项目施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供水条件、供电条件、施工时间、项目工作量等因素以实际现场勘查及建设单位交底为准；

3.2本项目施工在内蒙古自治区科尔沁右翼前旗机场内施工，施工前必须做好警示标志，大型车辆及特殊车辆必须提前2天报备；

3.3本项目清单项（清单后附）施工内容为交钥匙工程，清单内的结算按照实际施工工程量结算，如有清单外增补项按照实际增补情况进行结算，结算前需提供完整的相关材料，包括但不限于联系单、签证材料、任务通知单、现场工程量确认单等；

3.4本项目中标人需接受发标人要求的统一管理，项目管理人员及施工人员办公统一在招标人建设的项目部内（具体费用以双方协商结果为准）。

- 投标单位资质及其他要求（标★项为必须满足项）

1、★中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人或其他组织；在投标文件中附相关证书的复印件，加盖公章；

2、★项目驻派施工人员中至少有一名技术负责人，具有中级（含）以及上职称。

3、★投标单位在投标文件中需承诺中标后提供施工四类保险（保额身故一百万元+意外医疗八万元人民币）（该保险文件复印件加盖公章须在开工前提供）。

4、投标人应承诺为其履行合同的全部员工缴纳工伤保险费或施工人员团体意外伤害保险费。

5、投标人应承诺对招标合同清单内的安装内容，提供售后服务承诺，承诺服务期限为本项目竣工验收合格后2年质保期。

6、施工现场必须按规定设置警示标志和安全警示带，中标人施工人员统一佩戴安全帽作业，施工前后需工具、材料清点，不得遗留工具、材料在施工现场。

7、中标人严格遵守《内蒙古自治区科尔沁右翼前旗机场安全生产文明施工管理办法》以及项目所在地及民航的消防、安全施工管理规定，相关费用已包括在合同价格中；

8、中标人按照文明机场管理的有关规定及项目所在地的有关规定做好施工场地的清洁卫生，并接受发包人和项目所在地有关环境保护部门的检查和处罚，并且费用已包括在合同价格中；

9、工程未正式交付前，由中标人负责工程的成品保护工作（双方另行约定的项目除外），保护期间发生损坏，承包人自费予以修复、更换。

10、按照项目所在地、发包人的有关规定及合同约定份数负责全部工程档案的编辑（资料的收集、编号、组卷）、归档、整体移交等相关工作，费用已包括在合同价格中；

11、配合监理人或发包人进行工程见证取样和检(监)测工作，费用已包括在合同价格中；

12、中标人应严格执行国家和项目所在地关于文明工地的管理要求，达到发包人对现场的要求，费用已包含在合同总价中。

13、中标人应配合甲方进行竣工验收、行业验收等业务，相关费用包含在投标总价中。

14、中标人对本项目提供24个月的质量保修期（质保期以总包合同为准），质保期内本项目如有质量问题，中标人须修复或更换。

15、中标人提供24小时电话报修服务，接到报修电话后，12小时内须赶至现场及时处理。

- 招标文件的发放和递交

招标文件发放截止时间：北京时间2025年9月18日15：00点整，自行在网上下载招标文件，不提供纸质文件，逾期不取恕不接待。

递交投标文件截止时间：北京时间2025年9月22日10:00，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，需在规定的递交投标文件截止期2天前以书面形式通知我方。

招标文件发放、递交投标文件地点：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼。

联系人：芦工，电话:025-69821255

- 第二章投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的式样 | 投标文件按照投标格式进行编辑，投标人应密封提交投标文件并加盖公章。 |
| 2 | 投标 | 投标文件所确定的投标范围内全部工作内容的价格表现，按工程量清单名称及数量报出施工单价，并汇成投标总价，投标单价应包含完成该清单项目并符合施工验收规范所需要的人员管理费；人员保险费、利润、以及政策性文件规定及合同包含的所有风险费等所有费用。结算时，单价不变，按实际发生的数量进行结算。 - 投标文件清单中应考虑而未考虑所需的额外工作和辅材，但未单独列出的，视为已包含在报价中； - 投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。 |
| 3 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝 | - 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； - 投标文件中提供虚假或失实资料的； - 投标文件不能完全响应招标文件要求的； 4） 投标人如有围价串价行为将被取消投标资格。 |
| 4 | 施工及验收 | 本工程甲方负责现场协调，中标施工单位必需按相关施工规范施工，安排管理人员进行现场调研及相关协调工作，施工过程中，中标单需按照要求提供过程资料，资料不限于工程资料，还包括设备安装过程中的技术资料，工程完工后，中标单位需根据现场实际安装情况提供完整的和现场符合的竣工图、施工资料、技术资料等。 |
| 5 | 相关附件 | - 企业相关资质； |
| 6 | 招标人 | 名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司 地址：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼 |
| 7 | 项目名称 | 科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程 |
| 8 | 建设地点 | 内蒙古自治区科尔沁右翼前旗德伯斯镇 |
| 9 | 招标范围 | 见招标文件 |
| 10 | ★计划工期 | 合同签订后 30 日内完工或者按照甲方另行约定的期限。 |
| 11 | ★质量要求 | 满足设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格 |
| 12 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 偏离 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 2025年9月22日10:00（北京时间）。 |
| 17 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起的90天 |
| 18 | 近年财务状况的年份要求 | 见资格条件和评标办法 |
| 19 | 近年完成的类似项目情况表 | 见资格条件和评标办法 |
| 20 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 22 | 投标文件份数 | 正本一份；副本1份；电子版1份。 |
| 23 | 装订要求 | 无 |
| 24 | 封套上写明标记 | 招标人名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司 招标人地址：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼 科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程劳务施工 投标文件招标项目编号：KG2025-G010-ZB02 在2025年9月22日10时00分(即开标时间)前不得开启 投标人名称： |
| 25 | 密封和标记的其它要求 | 投标人应将所有的正本、副本和电子版密封在一个密封袋中，并在封口处盖单位公章 |
| 26 | 递交投标文件地点 | 南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否□是 |
| 28 | 投标文件的拒收情形 | 1、未按要求密封的投标文件。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 |
| 29 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼 |
| 31 | 投标文件的递交 | 投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目名称及编号。 接收地址：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼。 联系人：芦工 电话：025-69821255 |
| 32 | 开标程序 | 开标顺序：先递交投标文件后开标的顺序 开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人： ①投标文件不符合招标文件规定的接收要求的； ②投标人代表在开标结束前未能参加开标、或未能出示本人 有效身份证原件的、或投标人的授权代表未能提供有效的投标授权书原件的（授权委托书密封在投标文件中的除外）。 |
| 33 | 中标候选人公示 | 公示媒介：南京禄口国际机场空港科技有限公司官网 公示期限： 3 日 注：投标人应密切关注以上网站公告，招标人不再一一通知。 |
| 34 | 中标通知 | 公示期结束后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，未中标的投标人将不再另行通知中标结果。 |

- 第三章评分办法

评标办法（合理低价中标）

- 第四章合同签订

合同编号：

### 劳

### 务

### 协

### 议

### 书

### 甲方:南京禄口国际机场空港科技有限公司

### 乙方:

### 年   月   日

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称甲方）

### 乙方：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程劳务施工内部承包事项达成如下协议：

一、承包内容

工程名称：科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程劳务施工；

工程地点：内蒙古自治区科尔沁右翼前旗德伯斯镇；

承包范围：包括航管工程、气象工程、通信工程安装调试服务。

其中航管工程包含VHF地空通信系统、数字中转台系统、记录仪设备、时钟系统、广播扩音机、UPS电源、塔台集中控制桌等安装及调试；气象工程包含自动气象观测站、华北地区气象信息共享系统（机场端）、配套气象站基础安装、电缆光缆敷设等等；通信工程包含场区通信井安装、通信管道安装、光缆电缆敷设等等；具体详见招标清单。

二、承包期限

开工日期：2025年9月5日（具体开工时间以甲方的开工令为准）。

竣工日期：所有承包的工程范围，在通过建设方组织的竣工验收合格之日。

三、质量标准

工程质量执行甲方承包协议有关质量的约定、国家（地方）现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和民航行业现行标准规范及相关建设工程华北民航质检站验收标准。工程质量必须符合国家、行业及地方现行的与本合同工程相关的施工技术规范和质量验收标准、图集，各分项工程检验批质量等级均应达到合格标准。

工序报验要求：乙方每完成一道工序，自检合格后，应报甲方检查复核，由甲方提请现场监理和建设单位共同验收，合格后方可进入下一工序。

凡因乙方原因造成工程质量达不到验收合格标准，乙方必须在甲方、建设方、监理方、总包方限定时间内无偿返工直至达到质量验收合格标准，否则甲方不予验收。

四、承包费用

4.1本协议的承包费用采用固定单价合同的方式，费用中已经包括了安全生产措施费及安全生产管理费用等一切安全生产费用。

4.2本协议合同造价为人民币    （含3%增值税专用发票），造价组成参考本次工程施工报价单。

五、承包费用的支付

5.1付款方式：

（1）在合同签订后，待甲方收到建设方相关款项，且收到乙方3%的增值税发票后，进行付款；

（2）合同签订生效后支付合同总价20%，为预付款，预付款在第一次进度款付款时一次性扣回，若金额不足，剩余的金额顺延至下期扣回；

（3）进度款按月计量并支付，经发包人、承包人确认后的当期工程产值，每月进度款支付至核定进度款的 80%；

（4）工程竣工验收合格后内支付至合同价格的80%，结算审计后按照结算审计金额付至97%；

（5）合同结算审计金额的 3%作为质保金，缺陷责任期满后无息支付。

5.2付款前乙方应提供同等金额的3%的增值专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝并顺延付款。

5.3乙方帐（卡）号信息:

乙方：

开户银行：

账号：

联行号：

六、协议文件及解释顺序

组成本协议的文件及优先解释顺序如下：

(1)本协议;

(2)本协议附件;

(3)本工程施工合同；

(4)施工图纸。

七、图纸

甲方应在本协议项目开工的5日内，向乙方提供施工图纸壹套。与本协议工作有关的标准施工图集等，由乙方自己负责。

八、项目经理

8.1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理     ，职务：一级建造师。项目经理在没有取得甲方的授权，不能进行任何项目上的签证人工等；

8.2乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为        ，联系电话：        。

九、甲方义务

9.1组建与工程相适应的项目管理部，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量和安全向发包人（总包）负责;

9.2除非本协议另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用；提交具备本协议项下开工条件的施工场地；

9.3负责编制施工组织方案，统一制定各项管理目标，组织编制月度施工计划、材料需用量计划表，实施对工程质量、进度、安全生产、文明施工等监督、检查;

9.4 负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及竣工验收;

9.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施等工作用水、用电及施工场地（施工水电由乙方挂表计量缴费）;

9.6按本协议约定，向乙方按时支付承包的报酬;

9.7负责与发包人、监理、总包、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

十、乙方义务

10.1对本协议范围内的工程质量负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入施工工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

10.2乙方根据施工方案、工程进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划。有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;

10.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、防火、防盗、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

10.4自觉接受甲方及有关部门的监督管理和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

10.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

10.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工验收;

10.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

10.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、设备、材料及其它设施;

10.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；

10.10除非本协议另有约定，乙方应对其作业内容的实施、竣工负责，乙方应承担并履行工程施工合同约定的、与内部劳务承包协议有关的所有义务及工作程序。

十一、安全施工与检查

11.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力等造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担；

11.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方有对施工工人不听安全指令的处罚权。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

十二、安全防护

12.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震隔间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应严格按照国家安全防护管理规定和标准进行施工；

12.2乙方在施工现场内必须严格按照国家标准配备安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，现场施工人员必须严格按照国家规定和现场管理规定进行施工。

十三、事故处理

13.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；

13.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

十四、保险

14.1运至施工场地用于施工的材料和设备，由乙方办理或获得保险，费用由乙方承担；

14.2乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险及人身保险，并为所有施工人员办理商业保险及施工机械设备办理保险，并支付保险费用；（甲方有权代缴代扣）；

14.3保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失，同时及时向管理部门、保险部门等相关部门进行报告。

十五、材料、设备供应

15.1乙方应在接到图纸后 5天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经甲方确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;甲方负责把材料、设备运输到施工现场，卸车、搬运等由乙方负责。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；

15.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

十六、工程量的确认

16.1施工过程中，如果有甲方、建设方（业主方）、监理方指令单、签证单增减系统工程量的按实调整：

1）对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，或由于不良施工造成的超过工作量，不予计量；

2）前期准备及辅助工程的计量与支付，按本条款规定进行，所有费用已包含于总价中。

（1）本项目指按协议要求完成全部工程所需的临时房屋及设施,包括进行修建、维护或拆除等全部工作；

（2）临时供水：本项目指按协议要求完成全部项目工程所需的临时供水工程(甲方负责与建设方协调解决)，乙方按照甲方协调要求进行修建、维护或拆除等全部工作。

（3）临时供电：本项目指按协议要求完成全部项目工程所需的临时供电工程(甲方负责与总承包单位民航成都电子技术有限责任公司协调解决)，乙方按照甲方协调要求进行修建、维护或拆除等全部工作。

（4）大型施工设备进场：本项目指按协议要求完成全部相关项目工程所需的大型施工设备进退场；

十七、施工机具、周转材料供应

17.1乙方自行准备作业使用的中小型施工机具、设备，性能应满足施工的要求，全部辅材、低值易耗材料由乙方供应准备，应按时运入现场，保证施工需要。

十八、变更

18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，及时进行变更；

18.2因变更导致承包费用的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量的，承包费用应相应减少，工期相应调整；

18.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；

18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加承包费用，同时赔偿因此造成的甲方所有损失。

十九、施工验收

19.1乙方应确保所完成工程的质量，必须符合本协议约定的质量标准。乙方施工完成后10天内，应向甲方提交竣工验收报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的竣工报告后的10天内会同发包人、设计单位、监理单位对乙方施工完成的项目进行竣工验收。甲方与发包人、监理对乙方的隐蔽工程验收，如果验收不合格的乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此造成的甲方的相关损失；

19.2全部工程竣工经发包人及监理、华北民航质检站验收合格，乙方对其承包的工程在质量保修期内的，质量保修责任仍由乙方承担。

二十、施工配合

20.1乙方应服从甲方对其施工的工程进行初步验收，同时服从发包人或建设行政主管部门、华北民航质检站施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合；

20.2乙方按约定完成工程时，如果需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作，同时确保乙方获得该第三方的配合。

二十一、违约责任

21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方违反本协议第五条，不按时向乙方支付承包费用;

(2)甲方不履行或不按约定履行协议义务的其他情况。

21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付协议包干总价1%的违约金;

(2)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付协议总价0.5%/天，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

21.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

二十二、索赔

22.1甲方根据工程施工合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能获得相应权益；

22.2在项目实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据承包协议可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方；

22.3当本协议的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据，同时根据建设工程的规定要求。

二十三、争议

23.1甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向甲方所在地的人民法院起诉；

23.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致协议确已无法履行，双方协商终止协议;

(2)调解要求停止协议工作，且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止协议工作;

(4)法院要求停止协议工作。

二十四、禁止转包或分包

24.1乙方不得将本协议项下的内部承包项目转包或分包给他人。否则，乙方将依法承担责任，同时本协议自动解除。

二十五、不可抗力

25.1本协议中不可抗力的定义与工程施工合同中的定义相同；

25.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料；

25.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

(1)甲方的材料、设备在运至施工场地前造成的损害由甲方承担;

(2)甲方和乙方的人员伤亡等由其所在单位负责，并各自承担相应费用;

(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担;

(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担;

(5)停工期间，乙方必须根据甲方项目经理要求，留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方自行承担;

(6)工程所需清理、修复费用，由乙方自行承担;

(7)延误的工作时间相应顺延。

25.4因协议一方迟延履行协议后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

二十六、协议解除与终止

26.1如果甲方不按照本协议的约定支付费用超过30天，乙方可以停止工作。停止工作超过40天，甲方仍不支付承包费用，乙方可以解除协议；

26.2如果乙方中途停工或者甲方有理由相信乙方不能按期完工的，甲方可以解除本协议；

26.3如在乙方没有完全履行本协议义务之前，工程施工合同或专业承包协议终止的，本协议终止履行；

26.4如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，甲方和乙方可以解除协议；

26.5协议解除或终止后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求尽快撤出施工场地。撤场后，双方进行承包费用的结算；

26.6乙方擅自撤场，或因乙方的原因导致承包人解除本协议的，乙方应按协议总价的20%支付违约金。

二十七、协议终止

27.1双方履行完协议全部义务，承包费用支付完毕，乙方向甲方交付工程项目，并经甲方、业主方及承包人验收合格后，本协议即告终止。

二十八、协议份数

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

二十九、补充条款 ： 暂无

三十、协议生效

本协议经甲乙双方签字和盖章后即生效。

| 甲方（盖章）：南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 地址：南京禄口国际机场翔鹰二路 9号2号办公楼2楼 | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行：中国银行南京禄口机场支行 | 开户银行： |
| 帐 号：553470001259 | 帐 号： |
| 纳税登记号：913200007140930345 | 纳税登记号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

协议订立地点：南京市                   协议订立时间：    年    月   日

附件：工程质量保修书、营业执照、报价清单

工程质量保修书

甲方（全称）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》《建筑智能化工程技术标准》，经协商一致就 科尔沁右翼前旗通用机场项目空管工程劳务施工（工程全称），承包范围： 包括航管工程、气象工程、通信工程安装调试服务。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包范围内工作内容以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程验收合格之日计算质量保修期。

乙方必须根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，对工程质量保修范围的工程内容实行保修。

质量保修期限约定时间： 贰年 。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用从质保金中扣除；

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向业主方、当地建设行政主管部门和民航局方有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修；

4. 因乙方原因致使工程在合理期内造成人身和财产损害的，乙方承担损害赔偿责任；

5. 乙方对质量保修期满两年内除甲供材外，承担供应维持设备正常运转所必须的附件、配件、工具和消耗品等；

6．质量保修完成后，乙方应向甲方提供由业主方组织验收签字确认的维修单。

四、保修费用

双方约定工程质量保修金为合同最终审定结算价的3%。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：          /        。

工程质量保修书由甲方、乙方在签订工程承包协议书时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 甲方（盖章）：南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 地址：南京禄口国际机场翔鹰二路 9号2号办公楼2楼 | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行：中国银行南京禄口机场支行 | 开户银行： |
| 帐 号：553470001259 | 帐 号： |
| 纳税登记号：913200007140930345 | 纳税登记号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

廉政合同

甲方（全称）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方（全称）：

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程承发包、货物采购和廉洁建设的各项规定，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应自觉遵守国家关于建设工程承发包、货物采购施工等工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程建设、货物采购有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程变动、工程验收、工程质量问题处理、货物采购等进行私下商谈或达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口、邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述合同者，应向甲方领导或甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反合同或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同1%到5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为               合同的附件，与工程承发包、货物采购、劳务施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署后生效。

十四、廉政合同由甲方、乙方在签订工程承包协议书时共同签署，作为施工合同附件。

| 甲方（盖章）：南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

工程安全生产协议书

甲方（全称）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方（全称）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行劳动保护及安全生产的法令法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中人员的安全及健康，确保施工顺利进行，根据国家有关法规、规定，双方作为劳务分包工程的长期合作单位，特签订本协议并约定如下：

1. 甲乙双方必须认真贯彻国家颁发的有关劳动保护、安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护、安全生产的法律法规、标准规范。

2.甲乙双方应各自建立安全管理的组织机构，明确安全生产负责人，依法配备持证上岗的专职安全管理人员，并确保人员的相对固定；应制定和遵守各工种的安全操作规程、各级安全生产职责和定期安全检查、安全教育、特种作业人员的审证考核等安全管理制度。

3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场, 甲方应编制相关的施工组织设计和专项安全施工组织设计，并制定施工现场安全生产保证计划和相应的安全技术措施、环境控制措施。

属特殊项目专业分包的，乙方应按甲方总体施工组织设计的要求编制分部工程的施工组织设计、专项安全施工组织设计，报送甲方进行审核，经批准后方可实施。属常规项目专业分包的，乙方必须严格按甲方编制施工组织设计、专项安全施工组织设计和有关安全生产标准规范要求进行施工。

4.甲乙双方的有关人员必须认真落实各级安全生产责任。

5.甲乙双方均有责任确保所在施工过程中的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具和劳动组织和作业人员行为等，均应符合安全生产规定的要求，处于安全受控状态。

6.协议期间，乙方指派      同志，联系电话          负责本分包工程范围内的有关安全、消防工作；甲方负责检查监督乙方执行有关安全、消防规定。纳入本工程安全管理的组织机构体系人员名录，在施工现场履行各自日常安全生产管理工作的职责。

甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。对本单位职工进行安全生产规章制度、安全技术知识等的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

7.甲方应在施工前，对乙方的施工管理人员进行安全生产进场教育，明确有关安全生产管理的制度、规定和有关要求；乙方施工人员应持证上岗，应对全体施工作业人员进行安全生产教育，将施工中有关安全、防火等规章制度及有关要求教育到人，并检查督促施工作业人员严格遵守认真执行。

8.甲方应根据工程项目的内容和特点，对乙方进行工程施工和安全技术交底；乙方必须对作业班组和作业人员进行书面的安全技术交底，并按甲方要求将书面交底记录交甲方汇总。

9.乙方在施工期间必须严格遵守安全生产管理制度的各项规定，接受甲方的监督、检查和指导。贯彻“谁施工谁负责”的原则，对于查出的事故隐患，乙方应限期整改到位。

10. 乙方必须准确申报实际进场施工作业人员的名单，并按规定为所属的全体作业人员办理意外伤害保险事宜。

11.乙方在施工期间，对事故隐患整改不力或屡次发生同类事故隐患的，甲方有权按规定对乙方进行停工整顿、限期整改并给予500-10000元的经济处罚。因乙方的责任，造成重大社会影响、有损于甲方声誉或乙方严重违反安全生产法律法规、标准规范经甲方多次提出整改无效的，则按工程承包合同有关条款执行，并由乙方承担相应的经济损失。

12. 乙方在合同期间，作业人员使用的个人防护用品、施工用具，必须是质量可靠的合格产品，费用均由乙方自理。在生产操作过程中，乙方应加强监督施工现场作业人员自觉穿戴和正确使用好劳动防护用品,如安全帽、防护服、登高安全锁扣等。

13.乙方应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等组织定期和不定期的安全检查，发现隐患，应立即停止施工，落实整改措施后，并经验证合格后方准施工。乙方的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等必须符合安全要求，处于安全状态，且对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

14.乙方在施工期间所使用的各种设备均按工程合同规定执行。设备和工具的保管、维修由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。

15.乙方自备的机械设备等设备设施，在进场使用前，应向甲方现场项目部申报，经甲乙双方共同按规定验收合格后，方可投入使用，并做好验收记录。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，由此发生的后果均由乙方自行负责。

16.乙方的施工作业人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方安全管理人员的同意，采取必要可靠的安全措施后方能拆除，严禁施工作业人员擅自拆除安全防护设施。

17. 乙方在施工作业过程中必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，按规定定期审证；中小型机的操作人员必须按规定做到“定机定人”有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作。

18.乙方必须严格执行防火防爆管理制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火手续，严格遵守“十不烧”规定；严禁使用电炉。如必须采用明火加热作业时，应取得甲方防火主管人员的同意，落实防火防中毒措施，并指派专人监护。

19.乙方使用甲方提供的临时用电设施或电器设备，应在使用前进行检查和检测，并做好检查、检测记录；如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，经整改合格后方可交付使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事方负责。

22.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

23.在施工期间由于乙方责任原因发生的死亡、火灾、机械等重大安全事故，乙方应第一时间通知甲方，并做好紧急抢救伤员和现场保护。事故发生后，双方按国家有关事故报告的规定及时报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。事故损失和善后处理费用均 由乙方承担，甲方不负任何责任。由此给甲方财产造成的损失，乙方按评估价赔偿。

24.乙方因违反有关规定而被上级部门处理的，罚款全部由乙方承担。

25.乙方应当在进场开工前提供所有进场施工人员的施工四类保险（保额身故一百万元+意外医疗八万元人民币），保险文件复印件须加盖公章提交甲方项目负责人备查。

26.安全管理目标：1）无因工死亡与重伤事故；2）年（月）工伤事故频率小于0.1‰；3）无社会第三者伤害事故；4）无设备、管线、火灾、交通、中毒等安全人身与重大物损事故；5）工程项目安全生产、文明施工管理满足招投标承诺或其它形式承诺的要求。

27.所有进场人员均在进场前学习民用机场运行安全管理规定第191号、以及施工现场安全教育培训内容。

28.我司将严格执行                       与南京禄口国际机场空港科技有限公司签证的安全协议各项内容并同意其中的各项处罚措施。

29.若施工区域内存在多个外包单位在同一作业区域同时作业，由甲方作为安全管理牵头单位进行协调配合并负责管理外包单位。

30.关于以上28条中提及的协议中的各项目条款均作为本协议的一部分，如果因乙方原因导致南京禄口国际机场空港科技有限公司在该项目上被罚款，均由乙方承担。

31.在项目进行过程业主方、指挥部、监理公司、总包单位等发出与该项目有关的安全协议或安全管理规定均作为本协议的补充条款。

32.本协议在执行过程中，如遇有与国家以及民航业的有关法规、规定不符的，均按国家有关规定执行，与业主方、总包相关规定相冲突，均按业主方、总包相关规定执行。

33.分包单位除遵守上述要求外，在施工过程中还应严格履行以下安全生产管理制度

分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

分包单位必须执行下列安全管理制度：

（一）安全技术方案报批制度：分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

（二）分包单位必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。

（三）分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

1.分包单位项目经理、主管安全生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工；

2.分包单位的施工员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，持证上岗；

3.分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

4.分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

5.分包单位工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

分包单位必须执行总包方的安全检查制度：

1.分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担；

2.分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

3.分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

分包单位必须严格执行检查整改消项制度。

分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

1.分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，按规定办理安装、验收、备案等各种手续后，方可使用。

2.分包单位的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报上级方有关部门验收，合格后方可使用；

3.分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收；分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。

分包单位须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

分包单位必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度；

1.分包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

2.如果发生因工伤亡事故，分包单位应在1小时内，以最快的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要条件；

3.分包单位要积极配合总包方、上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担；

4.分包单位须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

5.如果发生因工伤亡事故，分包单位应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包单位先行支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负。

分包单位必须执行安全工作奖罚制度：分包单位要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

分包单位必须执行安全防范制度：

1.分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责；

2.分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

3.分包单位的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

4.施工现场内，分包单位必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

5.总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

6.施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

7.对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

8.凡重要劳动防护用品，必须购买正规厂家生产的合格产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；

9.分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；

10.已获批准的安全管理方案及条例的副本，由分包单位编制并且分发至所有分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由总包方决定；

11.分包单位应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

消防保卫工作要求：

（一）必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包单位应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚；

（二）须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；分包单位管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。

现场文明施工及其人员行为的管理：

（一）分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求，按总包方的规定执行；

（二）分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责；

（三）分包单位应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

（四）分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；

（五）分包单位在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包单位应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

（六）分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

33.本协议正本一式二份，双方各执一份。经双方签字、盖章生效，有效期为协议生效之日起一年内。

| 甲方（盖章）：南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章投标文件格式

（项目名称）施工招标

投	标	文	件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年         月         日

目	录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

五、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方己仔细研究了        （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第      号），愿意以人民币（大写）        元（￥     ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

- 本工程计日工单价为：      元/工日。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- （其他补充说明）。

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号码： | 投标人填报 |
| 2 | 工期 | 日历天 | 投标人填报 |
| 3 | 履约保证金 | 合同价款的（2）% |  |
| 4 | 施工准备时间 | 按招标文件要求 |  |
| 5 | 误期违约金额 | 按招标文件要求 |  |
| 6 | 误期赔偿费限额 | 按招标文件要求 |  |
| 7 | 提前工期奖 | / |  |
| 8 | 预付款金额 | 按合同执行 |  |
| 9 | 进度款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 11 | 保修期 | 按合同执行 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年     月       日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：    职务：

系：          （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

注：附法人身份证

投标人：            （盖单位章）

年     月        日

三、授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复制件

投标人：     （盖单位章）

法定代表人：     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：      （签字）

身份证号码：

年     月     日

| 附件1：安装清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 航管工程 |  |  |  |  |
| 1 | VHF地空通信系统 | 1、安装内容：VHF收发信机4套、室外甚高频天线3套、遥控设备3套、VHF腔体滤波器3套、VHF机柜1套、射频避雷器、24V直流电源4套，配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求。 | 项 | 1 | 包含校飞服务 |
| 2 | 数字中转台系统 | 1、安装内容：对讲收发信机2套、室外天线2套、手持式对讲机10套、车载机2套、机柜1套、射频避雷器2套，配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 记录仪设备 | 1、安装内容：16通道数字记录仪2套（一主一备），配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 时钟系统 | 1、安装内容：中心母钟系统，双机热备（共两套），室外天线2套、射频避雷器2套、单面数显子钟3套（壁挂）、单面数显子钟2套（桌面）、配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 广播扩音机 | 1、安装内容：广播扩音机主机1套、高音喇叭2套，配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | UPS电源 | 1、安装内容：20kVA UPS不间断电源（含并机控制器）2套、电池柜（含15min后备电池）2套，配套电缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 塔台集中控制桌 | 1、安装内容：塔台集中控制桌，定制4席位，含椅子。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求。 | 套 | 1 |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |
| 二 | 气象工程 |  |  |  |  |
| 1 | 自动气象观测站 | 1、安装内容：自动气象站（含风向风速仪、气压仪、温度/湿度传感器、雪深监测仪、雨量筒、风杆、障碍灯、防雷保护盒各一套），气象观测室观测终端、显示终端、配套设备及配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求。 | 项 | 1 | 包含1次搬迁服务 |
| 2 | 华北地区气象信息共享系统（机场端） | 1、安装内容：网管1套、无线通信设备1套、打印机1套、显示终端1套，配套线缆1批。 2、满足设计图纸及验收规范相关要求。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 混凝土基础 | 1.名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m3 | 7 |  |
| 4 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ф8 2.250m 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | t | 0.099 |  |
| 5 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:镀锌扁钢40×4 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 100 |  |
| 6 | 接地极 | 1.名称:接地体 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Ф25，L=2500 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | 根 | 10 |  |
| 7 | 电缆保护管 | 1.名称:预埋钢管 2.规格:Ф50 3.敷设方式:埋地 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 30 |  |
| 8 | 通信电缆 | 1.名称:信号电缆 2.规格、型号:HYAT53-10x2x0.7 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 20 | 主材 甲供 |
| 9 | 光缆 | 1.名称:通信光缆 2.规格、型号:GYTA24B 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 50 | 主材 甲供 |
| 10 | 机柜、插箱 | 1.名称:机柜 2.规格、型号:800mm×600mm×2000mm 19＂标准机柜 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | 套 | 1 | 主材 甲供 |
| 11 | 室内配线柜(箱、架) | 1.名称:配线箱 2.规格、型号:含光配线、避雷器、安装配件等 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | 套 | 1 | 主材 甲供 |
| 12 | 光缆 | 1.名称:通信光缆 2.规格、型号:直埋12芯 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 600 | 主材 甲供 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-1kV-5x16 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 600 | 主材 甲供 |
| 14 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-1kV-5x16 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | 个 | 2 |  |
| 15 | 金属栏杆 | 1.名称:围栏（用于气象站警示、保护等作用） 2.规格:0.3m高 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 40 | 主材 甲供 |
| 16 | 接入费 | 气象对比观测临时取电接入费 | 项 | 1 |  |
|  | 小计2 |  |  |  |  |
| 三 | 通信工程 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 1.名称:铠装12芯通信光缆 2.敷设方式:管道型 | m | 300 | 主材 甲供 |
| 2 | 光缆接续 | 1.名称:光缆接续 | 头 | 2 |  |
| 3 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆测试 2.测试内容:满足设计及验收规范要求 | 中继段 | 2 |  |
| 4 | 通信电缆 | 1.名称:信号线缆 2.规格、型号:NH-KVV22-500V-12x1.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 810 | 主材 甲供 |
| 5 | 钢管管道 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、型号:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 1344 | 主材 甲供 |
| 6 | 塑料管道 | 1.名称:通信管道 2.规格、型号:Ø110 高密度聚乙烯管(双壁波纹管) 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:包含卡架、工业胶水 | m | 900 | 主材 甲供 |
| 7 | 砌筑井 | 1.名称:通信人孔井 小号 三通型 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:人孔盖高出周围地面不超过20mm,并应有防盗、防滑、防跌落、防位移等措施,井盖上应有明显的用途和产权标志 | 座 | 3 | 不含 井盖 |
| 8 | 砌筑井 | 1.名称:通信人孔井 小号 直通型 2.含1承重井 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:人孔盖高出周围地面不超过20mm,并应有防盗、防滑、防跌落、防位移等措施,井盖上应有明显的用途和产权标志 | 座 | 5 | 不含 井盖 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 585 |  |
| 10 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:满足设计及验收规范要求 2.嵌料（毛石）比例:满足设计及验收规范要求 | m3 | 50 |  |
| 11 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种:细砂 3.填方粒径要求:满足设计及验收规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 200 |  |
| 12 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种:素土回填 3.填方粒径要求:满足设计及验收规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 335 |  |
| 13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 | m3 | 250 |  |
| 14 | 标识牌 | 1.名称:直埋电缆标识 2.规格:满足设计及验收规范 | 块 | 6 |  |
| 15 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.材质:电缆盖砖 2.规格尺寸:红砖 3.强度等级:满足设计及验收规范 | 块 | 8000 |  |
|  | 小计3 |  |  |  |  |

- 备注：

- 以上为招标工程量，最终以现场发生实际工程量为准。

- 以上招标清单内设备、材料均为甲供，投标人负责施工及安装调试。

- 投标人报价应包含增值税专用发票，税率为3%，投标报价应提供价税分离清单。