南京禄口国际机场空港科技有限公司

招标文件

总目录

第一章 招标文件 	 3

第二章 投标人须知1 	 4

第三章 投标人须知2 	 5

第四章 评分办法 	7

第五章 合同签订 	8

第六章 投标文件格式 	15

第一章招标文件

- 一、  项目名称

临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程航管工艺系统、气象及导航工程-施工劳务

- 二、   项目简介

(一)本工程项目主要施工内容有： 甚高频系统、语音通信交换系统、多通道记录仪系统、数字化自动情报服务系统、时钟系统、800M集群通信系统、导航气象设备、自动化系统终端引接、工艺附属配套设施 。

(二)管理服务目标要求

1、项目施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供水条件、供电

条件、施工时间、项目工作量等因素以实际现场勘查单位交底为准；

2、中标单位管理服务范围内的项目在安全施工的前提下满足国家和行业规范要求，达到

竣工验收标准，通过民航行业验收，并且验收结果为合格。

(三)投标单位资质及其他要求

1、具有独立承担民事责任的能力，投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格，注册资本不低于50万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）；

2、投标人需提供安全员证书、施工劳务不分等级证书、安全生产许可证等；

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在"国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单(黑名单)查询结果截图，”黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示"查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单);

5、投标人需承诺近三年（截至2025年12月31日前）应无拖欠职工或劳务工资等不良行为（以法院或仲裁机构判决、裁定执行起始日期为准，包括立案后和解、调解的）。

6、投标单位在投标文件中需承诺中标后提供现场施工人员保险，保险有效期需覆盖至工程竣工。

- 三、招标文件的发放和递交

招标文件发放截止时间：北京时间  2026  年  02 月  11 日15:00点整，招标文件自行网上下载，逾期不取恕不接待。

递交投标文件截止时间：北京时间  2026  年  02 月  13 日15:00点整，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，需在规定的递交投标文件截止期2天前以书面形

式通知我方。

招标文件发放、递交投标文件地点：南京市江宁区天元西路199号10楼南京禄口国际机场空港科技有限公司,联系人：  芦工   ，电话：025-69821255。

第二章 投标人须知1

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的式样 | 投标文件按照投标格式进行编辑，投标人应密封提交投标文件并加盖公章。 |
| 2 | 投标 | 投标文件所确定的投标范围内全部工作内容的价格表现，按工程量清单名称 及数量报出单价，并汇成投标总价，单价应包含使该清单项目符合规范所进行的 人员管理；人员保险、利润、以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任 等所有费用。结算时，单价不变，按实际发生的数量进行结算。 1)投标人应根据技术需求书中的要求，提供细化的投标表 2)投标文件清单中应考虑而未考虑所需的额外工作和辅材，但未单独列出的 视为已包含在报价中； 3)投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担 4)投标函(投标总价扉页)内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的，应以大写金额为准，修正相应小写金额。 5)投标人所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的，应以投标总价为准，修正工程量清单项目报价累计总额。 6)修正的算术正确投标总价与投标函内的投标总价存在误差的，应按总误差金额占分部分项工程项目清单报价总额(不含材料暂估价项目)的比率分摊到各分部分项工 |
| 3 | 如发现下列情况 之一的，其投标文 件将被拒绝 | 1)投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 2)投标文件中提供虚假或失实资料的； 3)投标文件不能完全响应招标文件要求的； 4)投标人如有围价串价行为将被取消投标资格。 |
| 4 | 施工及验收 | 本工程甲方负责现场协调，中标施工单位必需按相关施工规范施工，安排管 理人员进行现场调研及相关协调工作，施工过程中，中标单需按照要求提供过程 资料，资料不限于工程资料，还包括设备安装过程中的技术资料，工程完工后，中标单位需根据现场实际安装情况提供完整的和现场符合的竣工图、施工资料 技术资料等。 |
| 5 | 相关附件 | 1、企业营业执照； 2、人员全程驻场，提供本地化服务的承诺书； |

第三章 投标人须知2

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 招标人 | 名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司 地址：南京市江宁区天元西路199号10楼南京禄口国际机场空港科技有限公司 |
| 3.2 | 项目名称 | 临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程航管工艺系统、气象及导航工程 施工劳务 |
| 3.3 | 建设地点 | 山东省临沂市河东区机场路1号 |
| 3.4 | 招标范围 | 见招标文件 |
| 3.5 | ★计划工期 | 90 日历天 |
| 3.6 | ★质量要求 | 符合国家和行业质量验收合格标准。 |
| 3.7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 3.8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 3.9 | 分包 | 不允许 |
| 3.10 | 偏离 | 不允许 |
| 3.11 | 投标截止时间 | 2026年02月13日15时00分(北京时间)。 |
| 3.12 | ★最高投标限价或其计算方法 | 本次招标最高投标限价： 70 万 元 。 |
| 3.13 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起的90天 |
| 3.14 | 近年财务状况的年份要求 | 见资格条件和评标办法 |
| 3.15 | 近年完成的类似项目情况表 | 见资格条件和评标办法 |
| 3.16 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.17 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面(或扉页)、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求加盖投标人公章并经法定代表人或其委 托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.18 | 投标文件份数 | 正本一份；副本一份；电子版U盘一份 |
| 3.19 | 装订要求 | 无 |

| 3.20 | 封套上写明标记 | 招标人名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司 招标人地址：南京市江宁区天元西路199号10楼南京禄口国际机场空港科技有限公司 工程名称：临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程航管工艺系统、气象及导航工程-施工劳务 项目编号：KG2024-G056-ZB02 在 2026 年 02 月 13 日15时00分(即开标时间)前不得开启 投标人名称： |
| --- | --- | --- |
| 3.21 | 密封和标记的其它要求 | 投标人应将所有的正本和副本密封在一个或多个密封袋中，并 在封口处签字(法定代表人或委托代理人)或盖单位公章(投标文件电子版可封在任一密封袋内)。 |
| 3.22 | 递交投标文件地点 | 南京市江宁区天元西路199号10楼南京禄口国际机场空港科技有限公司 |
| 3.23 | 是否退还投标文件 | ☑否□是 |
| 3.24 | 投标文件的拒收情形 | 1、未按要求密封的投标文件。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 |
| 3.25 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 3.26 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：南京市江宁区天元西路199号10楼南京禄口国际机场空港科技有限公司 |
| 3.27 | 需要查验的其它原件资料 | 投标文件密封后邮寄至我公司。 |
| 3.28 | 开标程序 | 开标顺序：先递交投标文件后开标的顺序 开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人 ①投标文件不符合招标文件规定的接收要求的； |
| 3.29 | 中标候选人公示 | 公示媒介：南京禄口国际机场空港科技有限公司官网 公示期限： 3 注：投标人应密切关注以上网站公告，招标人不再一一通知。 |
| 3.30 | 中标通知 | 公示期结束后，未中标的投标人将不再另行通知中标结果。 |

第四章评分办法

评标办法(合理低价中标)

第五章合同签订

- 合同编号：

项目名称

- 施

- 工

- 劳

- 务

- 合

- 同

- 甲方:南京禄口国际机场空港科技有限公司

- 乙方:

2025年10月20日

（项目名称）施工劳务合同书

甲方：（以下简称甲方）南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就     劳务施工达成如下协议：

一、承包内容

工程名称：；

工程地点：；

承包范围：。

- 承包期限

1.此工程工期     个日历天；

2.开工日期：2025年    月     日（具体开工时间以甲方的开工令为准）；竣工日期：所有承包的施工范围，在通过甲方组织的竣工验收合格之日。

3.因甲方原因影响工期，乙方应在事件发生后7个工作日内向甲方提交书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延，乙方承诺不向甲方提出任何费用（包括但不限于停工损失、材料价格上涨损失、预期可得利益损失等）索赔。因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

三、质量标准

1.工程质量按甲方承包合同有关质量的约定、国家（地方）现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《智能化工程质量评定标准》及相关建设工程验收标准。工程质量必须符合国家和地方现行的与本合同工程相关的施工技术规范和质量验收标准、图集，各分项工程检验批质量等级均应达到合格标准。

2.本项目缺陷责任期为【】年，保修期【】年，从项目验收合格之日算起。保修期内，由乙方原因造成的工程缺陷或者存在质量问题的，乙方在接到甲方通知后3小时内响应，8小时内派人到场负责维修或更换，并承担鉴定（如有）及维修费用。乙方未在约定时间内派人维修或者维修后仍未达到质量标准的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。

四、合同价款

1.本合同为固定单价合同，按实际合格工程量进行结算。

2.合同总价为：      元（人民币大写：肆拾贰万玖仟陆佰伍拾元整），不含税金额为：      （人民币大写：叁拾玖万肆仟壹佰柒拾肆元叁角贰分）税额       元（人民币大写：）合同报价清单见附件。

3.甲乙双方合同报价清单中已包含了为完成项目所需的人工、材料、机械、设备、检测检验、管理、措施、利润、税金、保险、完成验收、人员培训等全部费用，该单价已包含了全部市场风险和政策风险，不因任何原因调整。除甲方书面盖章确认的费用外，乙方无权向甲方主张任何其他款项。

4.乙方作为有经验的劳务承包人，在投标或签订本合同前已充分了解并考虑到工地现场条件对施工的影响，包括周围环境、交通道路、现场地质条件、施工场地及周围地下管网、承包范围、施工图纸、施工组织设计、施工条件，并已考虑施工技术措施、文明施工、安全生产维护、工期内赶工等因素，并均已在投标报价和合同计价方式中综合考虑，不再另行计费。如乙方漏报、错报的，责任由乙方自行承担，结算不作调整。

五、工程款的结算

1.本项目预付款为合同价的     。

2.工程期间，根据施工进度状况，计次支付；按完成量的80%,进行支付。

3.工程竣工验收合格时，累计付款至合同价的80%；结算完成时，付款至结算价的97%；质保期满后，付款至结算价的100%。 每次付款前乙方需提供等额的增值税专用发票（结算完成后，可与质保金合并开票）。

上述施工进度以（项目名称）发包人确定的项目进度为准。

4.若甲方认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量做出任何变更，甲方履行内部审批流程，乙方须立即配合完成，价款在固定单价的基础上根据实际发生的工程量进行结算，乙方不得因此向甲方主张任何其他费用。因甲方变更导致工程量增加的，工期顺延。若变更是由乙方提出，在施工前必须取得甲方的书面审批后方可施工，否则结算时予以排除，工期不予顺延。现场签证须有发包人项目负责人签字，涉及工程量以及工程价款的文件必须经发包人书面确认，否则结算时予以排除。

六、项目人员

6.1甲方委派的担任本项目履行本合同的项目经理为：  ，联系电话：；

6.2乙方委派的担任本项目履行本合同的项目经理为：，联系电话：。

七、违约责任

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗力除外），擅自终止方负全部责任。

2.因乙方原因，工期每拖延一天，乙方向甲方支付合同款的千分之五的违约金；拖延时间超过约定工期七天，甲方有权终止合同，由乙方赔偿甲方相应违约金及由此造成的损失。

3.如乙方施工质量不符合合同约定的标准或提供的设备材料型号、质量不符合约定的要求，乙方应负责无偿返工、维修或更换，直至达到合同约定标准，工期不予顺延，造成工期延误的按本条第2款处理，乙方自行承担因此造成的违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.除因不可抗力因素或本合同另有明确约定外，乙方未能按本合同约定履行或有下列情形之一的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的工程款项，且乙方应当按照合同总价的 20 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失：

（1）乙方无故要求解除合同或拒不履行合同义务超过7 天；

（2）劳务质量不符合约定标准，且乙方2次整改后仍不能通过验收的；

（3）乙方未遵守本合同第十五条约定的；

（4）乙方未按合同约定履行质量缺陷修复义务，严重影响项目使用的；

（5）乙方将合同义务转包或违法分包给第三方；

（6）其他因乙方原因导致本合同无法继续履行或甲方合同目的无法实现的情形。

5.无论本合同因何种原因解除，乙方均应在接到甲方解除合同通知后 3天内无条件撤离施工现场，做好场地清理工作并将已完工程及相关资料移交给甲方。否则乙方每延迟退场一天，应按照合同价的 1 %向甲方承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

6.上述甲方的损失包括但不限于因施工迟延而导致的经营损失，并且还包括甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、鉴定费、公证费等导致的直接经济损失和间接损失。

7.若甲方因需求变化或其他正当理由需提前解除合同或者减少项目施工范围的，甲方应提前 7 天书面通知乙方。在此情况下，甲方无须承担违约责任或赔偿乙方损失（包括但不限于预期可得利益损失等），但应就已完成施工并经甲方验收合格部分工程按照合同约定支付相应款项。

八、索赔

8.1甲方根据工程施工合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能获得相应权益；

8.2在项目实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据劳务承包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方；

8.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据，同时根据建设工程的规定要求。

九、争议

9.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向甲方所在地的人民法院起诉；

9.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协商终止合同;

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

十、禁止转包或分包

10.1乙方不得将本合同项下的内部承包项目转包或分包给他人。否则，乙方将依法承担责任，同时本合同自动解除。

十一、不可抗力

11.1本合同中不可抗力的定义与工程施工合同中的定义相同；

11.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交正式报告和有关资料；

11.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、合同解除与终止

12.1如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬超过15天，乙方可以停止工作。停止工作超过30天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以解除合同；

12.2如果乙方中途停工或者甲方有理由相信乙方不能按期完工的，甲方可以解除本合同；

12.3如在乙方没有完全履行本合同义务之前，工程施工合同或专业承包合同终止的，本合同终止履行；

12.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同；

12.5合同解除或终止后，乙方应妥善做好已完工程内容的保护和移交工作，按甲方要求尽快撤出施工场地。撤场后，双方进行承包费用的结算；

十三、合同终止

13.1双方履行完合同全部义务，承包费用支付完毕，乙方向甲方交付工程项目，并经甲方、业主方及承包人验收合格后，本合同即告终止。

十四、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

- 补充条款：

1.乙方应严格遵守《     机场施工作业管理规定》，办理相关施工手续，杜绝各类违规施工。

2.乙方必须严格遵守甲方的各项安全规章制度，服从甲方现场管理，所有参加工程施工的管理、施工人员进场前必须要认真学习、熟悉民航的各项安全规章制度，办理好相关的施工手续，因乙方原因造成的任何损失，全部由乙方负责赔偿。

3.乙方人员的食宿自理，施工及生活用水电费自理；乙方应承担临时设施的建设和拆除费用，以及施工完成后的场地清理费用；

4.乙方应做好施工过程中的环境保护工作，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取措施减少施工对环境的影响；

5.乙方应做好项目用工工资管理，不得拖欠农民工工资，确保不出现因拖欠工资引发的群体性事件，否则应按照5万元/次向甲方承担违约责任；乙方应负责为项目及项目人员购买保险，费用自行承担；

6.项目竣工验收且正式交付前，乙方应做好已完工程的成品保护工作及看护工作，若发生损失，由乙方负责修复，并承担费用；

7.乙方必须配备1名专业的专职安全人员，并提供相应证明文件，且必须在现场驻场。

8.乙方必须配备1名具有经验丰富的现场负责人，且必须在现场驻场。

9.甲方项目负责人，会不定期进场检查施工状况，若发现驻场人员不在现场，视为违反招标规定，甲方作如下处罚：乙方需每次向甲方支付违约金2000元，且不得抵扣。

10.检查时，发现驻场人员超过5次不在现场驻场，施工单位应直接离场，并视为违约，并承担相应的责任。

11.质保期间，系统需维修或其他应急的情况，接到甲方通知后，响应时间不超过3小时。

12.工程具备隐蔽条件或者达到中间验收标准的，乙方应在自检合格后提前24小时通知甲方进行验收。验收合格并经甲方代表签字确认后，乙方方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，乙方应在限定时间内整改后重新验收，由此造成的工期延误和增加的费用由乙方承担。

13.工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告以及完整的竣工验收资料，甲方收到前述文件后3个工作日内按照第五条工程质量标准组织验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告；如竣工验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格为止，整改费用由乙方承担，且工期不予顺延，造成工期延误的承担违约责任。

14.工程竣工验收合格不免除乙方质量责任，验收后任何时间甲方发现乙方未按照合同约定标准进行施工，乙方应无条件自费按照合同约定标准进行修复。

| 甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司 法人(或委托代理人)签字： 地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号 办公楼2楼 电话：025-69820630 开户行：中国银行南京禄口机场支行 帐号：553470001259 纳税人识别号：913200007140930345 | 乙方: 法人(或委托代理人)签字： 地址： 电话： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： |
| --- | --- |

工程质量保修书

甲方（全称）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》《建筑智能化工程技术标准》，经协商一致就  工程（工程全称），承包范围：  。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包范围内工作内容以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程验收合格之日计算质量保修期。

乙方必须根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，对工程质量保修范围的工程内容实行保修。

质量保修期限约定时间： 贰年 。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用从质保金中扣除；

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向业主方、当地建设行政主管部门和民航局方有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修；

4. 因乙方原因致使工程在合理期内造成人身和财产损害的，乙方承担损害赔偿责任；

5. 乙方对质量保修期满两年内除甲供材外，承担供应维持设备正常运转所必须的附件、配件、工具和消耗品等；

6．质量保修完成后，乙方应向甲方提供由业主方组织验收签字确认的维修单。

四、保修费用

双方约定工程质量保修金为合同最终审定结算价的3%。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：          /        。

工程质量保修书由甲方、乙方在签订工程承包协议书时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 甲 方：南京禄口国际机场空港 科技有限公司 法人(或委托代理人)签字： 地 址：南京禄口国际机场翔鹰二路 9号2号办公楼2楼 电 话：025-69820630 开户行：中国银行南京禄口机场支行 帐 号：553470001259 纳税人识别号：913200007140930345 | 乙 方: 法人(或委托代理人)签字： 地 址： 电 话： 开户行： 帐 号： 纳税人识别号：. |
| --- | --- |

廉政合同

甲方（全称）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方（全称）：

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程承发包、货物采购和廉洁建设的各项规定，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应自觉遵守国家关于建设工程承发包、货物采购施工等工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程建设、货物采购有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程变动、工程验收、工程质量问题处理、货物采购等进行私下商谈或达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口、邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述合同者，应向甲方领导或甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反合同或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同1%到5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为               合同的附件，与工程承发包、货物采购、劳务施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署后生效。

十四、廉政合同由甲方、乙方在签订工程承包协议书时共同签署，作为施工合同附件。

甲方: 南京禄口国际机场空港科技有限公司    乙方：北京蓝新瑞系统集成科技

有限公司

签字（盖章）                              签字(盖章)

签约日期：     年    月   日

工程安全生产协议书

|  | 甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司 乙方： |
| --- | --- |

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行劳动保护及安全生产的法令法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中人员的安全及健康，确保施工顺利进行，根据国家有关法规、规定，双方作为劳务分包工程的长期合作单位，特签订本协议并约定如下：

1. 甲乙双方必须认真贯彻国家颁发的有关劳动保护、安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护、安全生产的法律法规、标准规范。

- 2.甲乙双方应各自建立安全管理的组织机构，明确安全生产负责人，依法配备持证上岗的专职安全管理人员，并确保人员的相对固定；应制定和遵守各工种的安全操作规程、各级安全生产职责和定期安全检查、安全教育、特种作业人员的审证考核等安全管理制度。

3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场, 甲方应编制相关的施工组织设计和专项安全施工组织设计，并制定施工现场安全生产保证计划和相应的安全技术措施、环境控制措施。

属特殊项目专业分包的，乙方应按甲方总体施工组织设计的要求编制分部工程的施工组织设计、专项安全施工组织设计，报送甲方进行审核，经批准后方可实施。属常规项目专业分包的，乙方必须严格按甲方编制施工组织设计、专项安全施工组织设计和有关安全生产标准规范要求进行施工。

4.甲乙双方的有关人员必须认真落实各级安全生产责任。

5.甲乙双方均有责任确保所在施工过程中的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具和劳动组织和作业人员行为等，均应符合安全生产规定的要求，处于安全受控状态。

6.协议期间，乙方指派      同志，联系电话          负责本分包工程范围内的有关安全、消防工作；甲方负责检查监督乙方执行有关安全、消防规定。纳入本工程安全管理的组织机构体系人员名录，在施工现场履行各自日常安全生产管理工作的职责。

甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。对本单位职工进行安全生产规章制度、安全技术知识等的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

7.甲方应在施工前，对乙方的施工管理人员进行安全生产进场教育，明确有关安全生产管理的制度、规定和有关要求；乙方施工人员应持证上岗，应对全体施工作业人员进行安全生产教育，将施工中有关安全、防火等规章制度及有关要求教育到人，并检查督促施工作业人员严格遵守认真执行。

8.甲方应根据工程项目的内容和特点，对乙方进行工程施工和安全技术交底；乙方必须对作业班组和作业人员进行书面的安全技术交底，并按甲方要求将书面交底记录交甲方汇总。

9.乙方在施工期间必须严格遵守安全生产管理制度的各项规定，接受甲方的监督、检查和指导。贯彻“谁施工谁负责”的原则，对于查出的事故隐患，乙方应限期整改到位。

10. 乙方必须准确申报实际进场施工作业人员的名单，并按规定为所属的全体作业人员办理意外伤害保险事宜。

11.乙方在施工期间，对事故隐患整改不力或屡次发生同类事故隐患的，甲方有权按规定对乙方进行停工整顿、限期整改并给予500-10000元的经济处罚。因乙方的责任，造成重大社会影响、有损于甲方声誉或乙方严重违反安全生产法律法规、标准规范经甲方多次提出整改无效的，则按工程承包合同有关条款执行，并由乙方承担相应的经济损失。

12. 乙方在合同期间，作业人员使用的个人防护用品、施工用具，必须是质量可靠的合格产品，费用均由乙方自理。在生产操作过程中，乙方应加强监督施工现场作业人员自觉穿戴和正确使用好劳动防护用品,如安全帽、防护服、登高安全锁扣等。

13.乙方应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等组织定期和不定期的安全检查，发现隐患，应立即停止施工，落实整改措施后，并经验证合格后方准施工。乙方的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等必须符合安全要求，处于安全状态，且对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

14.乙方在施工期间所使用的各种设备均按工程合同规定执行。设备和工具的保管、维修由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。

15.乙方自备的机械设备等设备设施，在进场使用前，应向甲方现场项目部申报，经甲乙双方共同按规定验收合格后，方可投入使用，并做好验收记录。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，由此发生的后果均由乙方自行负责。

16.乙方的施工作业人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方安全管理人员的同意，采取必要可靠的安全措施后方能拆除，严禁施工作业人员擅自拆除安全防护设施。

17. 乙方在施工作业过程中必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，按规定定期审证；中小型机的操作人员必须按规定做到“定机定人”有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作。

18.乙方必须严格执行防火防爆管理制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火手续，严格遵守“十不烧”规定；严禁使用电炉。如必须采用明火加热作业时，应取得甲方防火主管人员的同意，落实防火防中毒措施，并指派专人监护。

19.乙方使用甲方提供的临时用电设施或电器设备，应在使用前进行检查和检测，并做好检查、检测记录；如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，经整改合格后方可交付使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事方负责。

22.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

23.在施工期间由于乙方责任原因发生的死亡、火灾、机械等重大安全事故，乙方应第一时间通知甲方，并做好紧急抢救伤员和现场保护。事故发生后，双方按国家有关事故报告的规定及时报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。事故损失和善后处理费用均 由乙方承担，甲方不负任何责任。由此给甲方财产造成的损失，乙方按评估价赔偿。

24.乙方因违反有关规定而被上级部门处理的，罚款全部由乙方承担。

25.乙方应当在进场开工前提供所有进场施工人员的施工四类保险（保额身故一百万元+意外医疗八万元人民币），保险文件复印件须加盖公章提交甲方项目负责人备查。

26.安全管理目标：1）无因工死亡与重伤事故；2）年（月）工伤事故频率小于0.1‰；3）无社会第三者伤害事故；4）无设备、管线、火灾、交通、中毒等安全人身与重大物损事故；5）工程项目安全生产、文明施工管理满足招投标承诺或其它形式承诺的要求。

27.所有进场人员均在进场前学习民用机场运行安全管理规定第191号、以及施工现场安全教育培训内容。

28.我司将严格执行                       与南京禄口国际机场空港科技有限公司签证的安全协议各项内容并同意其中的各项处罚措施。

29.若施工区域内存在多个外包单位在同一作业区域同时作业，由甲方作为安全管理牵头单位进行协调配合并负责管理外包单位。

30.关于以上28条中提及的协议中的各项目条款均作为本协议的一部分，如果因乙方原因导致南京禄口国际机场空港科技有限公司在该项目上被罚款，均由乙方承担。

31.在项目进行过程业主方、指挥部、监理公司、总包单位等发出与该项目有关的安全协议或安全管理规定均作为本协议的补充条款。

32.本协议在执行过程中，如遇有与国家以及民航业的有关法规、规定不符的，均按国家有关规定执行，与业主方、总包相关规定相冲突，均按业主方、总包相关规定执行。

33.分包单位除遵守上述要求外，在施工过程中还应严格履行以下安全生产管理制度

- 分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

- 分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

- 分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

- 分包单位必须执行下列安全管理制度：

（一）安全技术方案报批制度：分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

（二）分包单位必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。

（三）分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

1.分包单位项目经理、主管安全生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工；

2.分包单位的施工员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，持证上岗；

3.分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

4.分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

5.分包单位工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

- 分包单位必须执行总包方的安全检查制度：

1.分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担；

2.分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

3.分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

- 分包单位必须严格执行检查整改消项制度。

- 分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

1.分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，按规定办理安装、验收、备案等各种手续后，方可使用。

2.分包单位的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报上级方有关部门验收，合格后方可使用；

3.分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收；分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。

- 分包单位须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

- 分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

- 分包单位必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

- 分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度；

1.分包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

2.如果发生因工伤亡事故，分包单位应在1小时内，以最快的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要条件；

3.分包单位要积极配合总包方、上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担；

4.分包单位须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

5.如果发生因工伤亡事故，分包单位应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包单位先行支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负。

- 分包单位必须执行安全工作奖罚制度：分包单位要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

- 分包单位必须执行安全防范制度：

1.分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责；

2.分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

3.分包单位的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

4.施工现场内，分包单位必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

5.总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

6.施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

7.对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

8.凡重要劳动防护用品，必须购买正规厂家生产的合格产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；

9.分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；

10.已获批准的安全管理方案及条例的副本，由分包单位编制并且分发至所有分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由总包方决定；

11.分包单位应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

- 消防保卫工作要求：

（一）必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包单位应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚；

（二）须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；分包单位管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。

- 现场文明施工及其人员行为的管理：

（一）分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求，按总包方的规定执行；

（二）分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责；

（三）分包单位应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

（四）分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；

（五）分包单位在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包单位应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

（六）分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

33.本协议正本一式二份，双方各执一份。经双方签字、盖章生效，有效期为协议生效之日起一年内。

甲方：单位名称       （盖章）  乙方：单位名称         （盖章）

代   表        （签字）   代    表         （签字）

签定时间：    年   月    日    签定时间：     年    月    日

第六章投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字或盖章)

年         月        日

目  录

一、投标函及投标函附录

二 、法定代表人身份证明

三、 授权委托书

四 、报价清单（详见附件）

五、承诺书

一 、投标函及投标函附录

(一)投标函

(招标人名称):

1.  我方已仔细研究了              (项目名称)施工招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)         元 ( ¥         )的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。

2.    我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.    如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.    我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.   在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.   (其他补充说明)。

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         ( 签字或 盖章)

地  址：

电  话：

年        月       日

(二)投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号码： | 投标人填报 |
| 2 | 工期 | 日历天 | 投标人填报 |
| 3 | 履约保证金 | / |  |
| 4 | 施工准备时间 | 按招标文件要求 |  |
| 5 | 误期违约金额 | 按招标文件要求 |  |
| 6 | 误期赔偿费限额 | 按招标文件要求 |  |
| 7 | 提前工期奖 | / |  |
| 8 | 预付款金额 | 按合同执行 |  |
| 9 | 进度款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 11 | 保修期 | 按合同执行 |  |

投标人：       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖章)

年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄；      职务：

系：                                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖单位章)

年      日       日

三、授权委托书

本本人       (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现委托     (姓名) 为我方代理人 。 代理人根据授权 ， 以我方名义签署 、 澄清 、 说明 、 补正 、 递 交 、 撤 回 、 修 改          (项目名称)     施 工 投 标 文 件 、 签 订 合 同 和 处 理 有 关 事 宜 ， 其法律后果由我方承担 。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复制件

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人：                   ( 签 字 或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   (签字)

身份证号码：

年     月

- 报价清单

- 承诺书

- （注意：根据招标要求自拟，要求法定代表人签字，加盖公司公章）